UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ……………..

zawarta  …. …. 2018 roku w Olsztynku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Jagiełek z siedzibą w Olsztynku 11-015, ul. Park 1, NIP 739-020-81-65, reprezentowanym przez Nadleśniczego Bożenę Przesław, zwanym dalej „zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………., NIP ………………, reprezentowaną przez …………………….., zwanym dalej „wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez zamawiającego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego po wyborze oferty w/w wykonawcy oraz w oparciu o ustawę z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „prawem zamówień publicznych”, zawarta została umowa o następującej treści.

§ 1

- Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zamówienia „Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jagiełek w 2018 roku”.

- Zakres przedmiotu umowy określa przedmiar robót oraz oferta wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu, na którym mają być wykonane roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia i uznaje, że jest to wystarczające do jego wykonania.

- Zadanie obejmuje m.in. wykonanie następujących prac (robót ziemnych):

- profilowanie nawierzchni drogi (uzyskanie odpowiednich spadków),

- zagęszczenie nawierzchni,

- dostawa oraz wbudowanie kruszywa,

- prace ręczne niezbędne do prawidłowej realizacji zadania,

- Zamawiający będzie każdorazowo określał w pisemnym zleceniu szczegóły dotyczące zakresu, rodzaju, rozmiaru, terminu zgodnego z zapisem ust. 5 oraz miejsca wykonywania robót budowlanych na określonej drodze i przekazywał zlecenie wykonawcy. Strony ustalają, iż roboty budowlane określone w ostatnim zleceniu zamawiającego wykonawca wykona najpóźniej do 
30 listopada 2018 roku.

- Strony ustalają, iż wykonawca będzie wykonywał zakres robót określony w pisemnym zleceniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od przekazania mu pisemnego zlecenia i protokolarnego przekazania terenu robót, a w przypadku pisemnych zleceń, w których zamawiający określi zakres robót jako pilny – w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od przekazania wykonawcy pisemnego zlecenia i protokolarnego przekazania terenu robót.

- Strony ustalają, iż zamawiający jest uprawniony jednostronnie zmieniać zakres ilościowy poszczególnych rodzajów umówionych robót budowlanych w ramach wynagrodzenia określonego w zapisie § 10 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega, iż zlecenia na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wystawiane będą w/g potrzeb zamawiającego, a z tego faktu nie będą wynikać dla wykonawcy jakiekolwiek roszczenia.

- Zlecenie dostawy kruszywa wraz z wbudowaniem nie może przewidywać jednorazowo dostawy kruszywa w ilości mniejszej niż 10 ton. Zlecenie profilowania nawierzchni drogi nie może dotyczyć odcinka drogi krótszego niż 50 m.

- Strony ustalają, że transport materiałów na teren budowy i z budowy wykonawca będzie wykonywać środkami transportu dostosowanymi do tonażu określonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót.

- Z zastrzeżeniem zapisu § 17 ust. 4, strony przewidują, że w sytuacji, w której będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, mogą być wykonane roboty dodatkowe, to jest roboty, które nie są objęte przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym. Roboty dodatkowe mogą być wykonane wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy, którego integralną częścią będzie protokół konieczności, zatwierdzony przez zamawiającego. Roboty dodatkowe będą rozliczane zgodnie z zapisem § 10 ust. 5.

- Strony przewidują, że w sytuacji, w której wykonanie niektórych robót wskazanych w przedmiarze robót okaże się zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, roboty te mogą być zaniechane. Zaniechanie jakichkolwiek robót jest możliwe wyłącznie na podstawie protokołu robót zaniechanych, który wymaga podpisu stron. Roboty zaniechane będą rozliczane zgodnie z zapisem § 10 ust. 6.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w przedmiarze robót. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołu robót zamiennych, który wymaga podpisu stron. Roboty zamienne będą rozliczane zgodnie z zapisem § 10 ust. 5.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30 listopada 2018 roku.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o zauważonych wadach 
w dokumentacji związanej z wykonaniem robót budowlanych w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wady dokumentacji, jeżeli nie zawiadomił zamawiającego o wadzie w terminie, wskazanym w zapisie ust. 1.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania przedmiotu umowy wobec zamawiającego lub osób trzecich.

§ 4

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót, określonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemną zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. Podwykonawcy, którym wykonawca zamierza powierzyć określony zakres robót, w tym ich firmy oraz części zamówienia, które mają być im powierzone, zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ. Strony ustalają, iż nie jest to zamknięty katalog podwykonawców.

- W sytuacji, w której powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określonego zakresu robót obejmuje część zamówienia, co do której zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania, o których mowa w przepisie art. 29 ust. 3a prawa zamówień publicznych, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, posługując się osobami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę, obowiązującymi co najmniej w okresie wykonywania powierzonej części robót budowlanych. Projekt umowy, wskazany 
w zapisie ust. 1 zd. 1, powinien zawierać zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w tym zakresie.

- Wraz z projektem umowy, o którym mowa w zapisie ust. 1, wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu dane kontaktowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
do wykonywania robót, a w trakcie ich wykonywania informować zamawiającego o zmianach wskazanych danych.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia w terminie nie dłuższym niż 5 dni, oświadczenie, o którym mowa w przepisie art. 25a ust. 1 prawa zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zapisy zd. 1 i 2 mają zastosowanie także to dalszych podwykonawców.

- Zamawiający w terminie 10 dni, licząc od przedłożenia mu projektu umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy i wraz z innymi załącznikami, o których mowa w zapisach ust. 3 i 4, przedstawia swoje pisemne stanowisko: 
czy wyraża zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, czy też nie, albo czy uzależnia wyrażenie zgody od wprowadzenia określonych zmian w przedłożonym projekcie umowy. Zamawiający jest uprawniony do przedstawienia pisemnej propozycji zmian w projekcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, od wprowadzenia, których to zmian, uzależni wyrażenie zgody na zawarcie 
tej umowy. Pisemny projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uwzględniający propozycje zmian zamawiającego przedstawione w pisemnym stanowisku, powinien być przedłożony zamawiającemu i jeżeli nie zgłosi on w terminie 5 dni, licząc od przedłożenia projektu, żadnych pisemnych uwag, oznacza to, iż wyraził zgodę 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wersji uwzględniającej propozycje zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wersji uwzględniającej propozycje zmian.

- Nieprzedstawienie pisemnego stanowiska przez zamawiającego w terminie określonym 
w zapisie ust. 5, uważa się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawartej w trybie, opisanym w zapisie ust. 5 lub 6, odnoszą skutek w stosunku do zamawiającego wyłącznie, gdy zostaną przez niego pisemnie zaakceptowane. Zapisy ust. 5, 6, 8 i 9 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Zamawiający w terminie 7 dni, licząc od przedłożenia mu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do niej, jeżeli umowa ta została zawarta w wersji niezgodnej 
z zaakceptowanym przez zamawiającego projektem tej umowy.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zapisie ust. 8, uważa 
się za akceptację tej umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadamiać zamawiającego o wszelkich zmianach danych kontaktowych podwykonawcy i osób do kontaktu z nim, zaangażowanych w wykonywanie robót budowlanych.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, przy czym nie dotyczy to umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy o roboty budowlane, zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Zapis zd. 1 ma odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Termin zapłaty odpowiednio: wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ceny z umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, o których mowa w zapisie ust. 11, nie może być dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego, określony w zapisie § 11 ust. 2. W przeciwnym razie zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany odpowiednio umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w zapisie ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, nie wyższe jednak od wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego za zakres robót, odpowiadający zakresowi robót powierzonemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bez odsetek, przysługujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i następuje w terminie 10 dni licząc od upływu terminu wskazanego w zapisie ust. 16 zd. 2 i z zastrzeżeniem zapisu ust. 16 i 17.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w zapisie ust. 13. Zgłoszenie uwag może nastąpić w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia wykonawcy pisemnej informacji zamawiającego o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku terminowego zgłoszenia uwag, o których mowa w zapisie ust. 16, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność tej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli ten wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w zapisie ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, jego pracowników i współpracowników. Powierzenie części robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie zmienia zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zamawiający jest uprawniony powstrzymać się od zapłaty wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za roboty budowlane w wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w zapisie ust. 13, do momentu dostarczenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu przez niego należnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury VAT, wystawioną wykonawcy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i potwierdzeniem zapłaty tegoż wynagrodzenia. Powstrzymanie się od zapłaty nie powoduje popadnięcia zamawiającego w opóźnienie.

- W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz w umowie 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, powinno być postanowienie, 
iż wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu, jako załącznik do własnej faktury VAT, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię faktury VAT lub rachunku, wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający jest uprawniony żądać od wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym została zawarta umowa 
o podwykonawstwo niezaakceptowana przez zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt wykonawcy. Zawarcie przez wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez akceptacji tej umowy przez zamawiającego, stanowi rażące naruszenie umowy łączącej zamawiającego 
i wykonawcę. To samo dotyczy wyrażenia zgody przez wykonawcę na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, której przedmiotem 
są roboty budowlane, bez akceptacji tej umowy przez zamawiającego.

- Zamawiający może żądać od wykonawcy podjęcia czynności, mających doprowadzić do zmiany  lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania robót budowlanych, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje powierzone mu roboty budowlane w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową łączącą zamawiającego i wykonawcę 
lub jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem tychże robót budowlanych lub ich zakończeniem tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał 
je ukończyć w terminie obowiązującym wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do żądania zamawiającego, które ten przedstawi na piśmie wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach, określonych w przepisie art. 22a ust. 1 prawa zamówień publicznych, zastosowanie ma przepis art. 36b ust. 2 tegoż prawa.

- W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na cały okres wykonywania umowy łączącej zamawiającego i wykonawcę, powinno być ustalone, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie płatne w częściach, to jest po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych w ramach poszczególnych zleceń.

- W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, strony tej umowy ustalą wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie wyższe, aniżeli wynagrodzenie wykonawcy należne od zamawiającego za dany zakres robót.

- W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, strony tej umowy ustalą, iż podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca nie może przenieść bez pisemnej zgody zamawiającego na inny podmiot wierzytelności przysługującej mu z umowy o podwykonawstwo.

§ 5

- Przedstawicielem zamawiającego jest sekretarz nadleśnictwa – Stefan Podsiadłowski

- Wykonawca ustanawia ………….. jako kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………… wydane przez ………………………….

- Zamawiający ustanawia jako inspektora nadzoru - ……………………………….

§ 6

- Jeżeli zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu wykonawcy, jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z wykonywaniem umowy. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób z terenu budowy, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym, o ile taki obowiązek powstanie w trakcie obowiązywania umowy,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, o ile zostanie ona przekazana przez zamawiającego wraz z danym zleceniem, oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 7

# Do obowiązków wykonawcy należy:

1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji zadania, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. W przypadku, gdy dołączony do oferty 
lub przedstawiony w dniu podpisania umowy dokument nie obejmował całego okresu obowiązywania umowy, wykonawca zobowiązany jest z chwilą wygaśnięcia umowy ubezpieczenia dostarczyć zamawiającemu nowy dokument obejmujący dalszy okres ubezpieczenia, potwierdzający, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł pod rygorem odstąpienia od umowy z winy wykonawcy; oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone 
w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia poprzedniego okresu ubezpieczenia,

2) każdorazowo protokolarne przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie, w tym oznakowanie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,

3) zapewnienie skutecznego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nadzoru wykonawczego przez kierownika robót,

4) wstrzymanie wykonywania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu i zamawiającego,

5) umożliwienie zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty 
w związku z umową będą wykonywane,

6) każdorazowo zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru technicznego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz przystąpienie do dalszych prac dopiero 
po uzyskaniu akceptacji zamawiającego,

7) każdorazowo przygotowanie obmiarów wykonanych robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz obmiarów robót budowlanych wykonanych w ramach danego zlecenia i przedstawienie 
ich zamawiającemu do weryfikacji,

8) każdorazowo zgłaszanie zamawiającemu wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych przedmiarami - w formie pisemnej przed ich realizacją,

9) każdorazowo utrzymanie terenu robót w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci,

10) każdorazowo zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy,

11) każdorazowo pisemne zgłoszenie zakończenia wykonywania zakresu robót budowlanych 
na określonej drodze leśnej, przedstawionego w pisemnym zleceniu zamawiającego,

12) usuwanie wad w terminie 5 dni, licząc od pisemnego zgłoszenia ich przez zamawiającego 
w przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót przedstawionych w pisemnym zleceniu oraz w przypadku wad stwierdzonych w trakcie odbioru danego zakresu robót, 
a w przypadku wad zgłoszonych po odbiorze danego zakresu robót w ramach rękojmi za wady – w terminie 7 dni, licząc od pisemnego zgłoszenia ich przez zamawiającego,

13) poinformowanie odpowiednich służb o rozpoczęciu robót budowlanych, opracowanie projektu organizacji ruchu oraz uzgodnienie tegoż projektu z policją o ile jest o wymagane,

14) wykonywanie robót budowlanych polegających na profilowaniu równiarką nawierzchni drogi oraz zagęszczania walcem, posługując się osobami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę, obowiązującymi co najmniej w okresie wykonywania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zapisu 
§ 4 ust. 2,

15) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP 
i ochrony środowiska; wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że zamawiający podlega procesowi certyfikacji według standardów określonych przez FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) i w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie certyfikacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy dodatkowo Wykonawca  oświadcza iż, zapoznał się z wymogami standardów FSC oraz PEFC co do prowadzenia prac 
na terenie Lasów Państwowych oraz zobowiązuje się je przestrzegać.

16) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów,

17) powiadomienia zamawiającego każdorazowo o terminie dostawy materiałów budowlanych; wykonawca wskaże miejsce, zlokalizowane w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jagiełek, gdzie dokonywana będzie kontrola ilościowa (miejsce, gdzie samochody z ładunkiem będą ważone), przy czym musi ona odbyć się w obecności osoby reprezentującej zamawiającego; kontrola ilościowa wykonywana będzie na koszt wykonawcy,

18) złożenie dokumentów potwierdzających jakość materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz zestawienia ilości materiału w poszczególnych leśnictwach, sporządzone według wzoru zamawiającego, i wypełnione na podstawie dowodów wydania materiałów, podpisanych przez osoby uprawnione do kontroli wykonawcy; złożenie dokumentów winno nastąpić w momencie zgłoszenia gotowości do odbioru robót w danym w leśnictwie.

§ 8

      - Wykonawca na własny koszt:

- każdorazowo przygotuje zaplecze robót,

- każdorazowo zapewni dozór terenu robót, jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

      - Zamawiający nie będzie odpowiadał za pozostawione na terenie robót materiały, sprzęt oraz inne mienie wykonawcy.

      - Do obowiązków zamawiającego należy:

- każdorazowo pisemne przedstawienie wykonawcy zakresu robót na określonej drodze leśnej lub określonych drogach leśnych wraz z niezbędną dokumentacją i wskazaniem, czy zakres robót ma charakter pilny - pisemne zlecenie robót, które jest jednocześnie protokolarnym przekazaniem terenu budowy; pisemne zlecenie ze strony zamawiającego  podpisuje sekretarz nadleśnictwa lub inna upoważniona przez zamawiającego osoba oraz  osoba odpowiedzialna za teren (leśnictwo), na którym prowadzone będą prace,

- każdorazowo dokonywanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia, a w przypadku odbiorów wymagających powołania komisji 
z udziałem osób trzecich - w terminie 7 dni,

- każdorazowo pisemne dokonywanie odbioru robót w terminie 7 dni, licząc od otrzymania od wykonawcy pisemnego zgłoszenia zakończenia wykonania danego zakresu robót budowlanych na określonej drodze leśnej lub drogach leśnych, a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, pisemne ich zgłoszenie i ustalenie nowego terminu odbioru robót 
po otrzymaniu pisemnego oświadczenia wykonawcy, iż wady usunął. Upoważnionym 
do pisemnego dokonania odbioru robót jest komisja wskazana przez zamawiającego.

      - Zamawiający zawiadamia wykonawcę o terminie odbioru robót w formie pisemnej bądź 
w formie elektronicznej na adres …………………………….

      - Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy pomimo przekazania pisemnego zlecenia zawierającego zakres robót na określonej drodze leśnej lub drogach leśnych wraz 
z niezbędną dokumentacją, wykonawca nie przystępuje do robót przez okres co najmniej 7 dni, licząc od przekazania pisemnego zlecenia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone 
w terminie 30 dni, licząc od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. 2016 roku, poz. 1570 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.). Ponadto muszą posiadać one certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie zamawiającego, wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te wykonawca wykona 
na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji zamawiającego przed ich wbudowaniem. Jeżeli dostarczony przez wykonawcę materiał, pomimo załączonych certyfikatów i deklaracji zgodności budzi wątpliwości zamawiającego, zleca on dodatkowe badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że dostarczone materiały 
są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę, w przeciwnym wypadku - zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia pisemnego zgłoszenia zakończenia wykonywania zakresu robót budowlanych na określonej drodze leśnej lub drogach leśnych, a na żądanie zamawiającego również atestów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności z polską normą na wbudowane materiały wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych.

§ 10

1. Strony ustalają kosztorysowe wynagrodzenie wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w zapisie § 1 ust. 1, zgodnie z ofertą wykonawcy, na kwotę ………….. zł netto (………………………….) wraz z podatkiem …………. % VAT w wysokości ……….. zł (……………….), co łącznie stanowi kwotę …………. zł brutto (………………).

2.	Wskazane w zapisie ust. 1 wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w zapisie § 1 ust. 1, wynikające z SIWZ 
i przedmiaru robót, będących podstawą przygotowania kosztorysu ofertowego, oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wykonawcy, określonych w zapisie § 7 i 8 ust. 1.

- Strony będą rozliczać roboty budowlane ujęte w przedmiarze robót i w kosztorysie ofertowym, przyjmując za wartość wykonanych robót budowlanych iloczyn ilości odebranych robót  budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez komisję powołaną przez zamawiającego obmiarów i odpowiadających im cenom jednostkowym, określonym 
w kosztorysie ofertowym wykonawcy, stanowiącym integralną część jego oferty.

- W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości wynikających wprost z przedmiaru robót, będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie, określone w zapisie § 10 ust. 1, zostanie odpowiednio zmniejszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność lub potrzeba wykonania robót innego rodzaju 
niż w przedmiarze robót, to znaczy takich robót, których nie można rozliczyć zgodnie z zapisem ust. 3 lub 4, a związanych z przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez zamawiającego, które będą stanowić dla stron podstawę do sporządzenia aneksu do umowy wraz z załącznikiem 
w postaci protokołu konieczności w przypadku robót dodatkowych, a przypadku robót zamiennych do sporządzenia protokołu robót zamiennych. Kosztorysy wskazane w poprzednim zdaniu będą podstawą rozliczenia, odpowiednio, robót dodatkowych i robót zamiennych. Kosztorysy te winny być opracowane według następujących założeń:

- ceny czynników produkcji (ceny robocizny, ceny materiałów, ceny sprzętu, wskaźnik kosztów pośrednich, wskaźnik kosztów zakupu, wskaźnik zysku) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót na podstawie powyższego zapisu, brakujące ceny czynników produkcji, zostaną przyjęte z wydawnictwa SEKOCENBUD dla województwa warmińsko – mazurskiego, jako średnie, z II kwartału 2018 roku; podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez zamawiającego.

- Za roboty niewykonane jako zaniechane, chociaż objęte przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje.

- Roboty dodatkowe lub zamienne zostaną wykonane z zachowaniem tych samych norm, standardów i parametrów, jak zamówienie podstawowe.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, strony będą stosować nową stawkę 
z chwilą wejścia jej w życie.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji robót budowlanych, o ile zostanie ona przekazana przez zamawiającego wraz z danym zleceniem:

- na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą 
być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót; dopuszcza się je tylko 
w przypadku, gdy proponowane przez wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja wykonania robót budowlanych; w tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego,

- w przypadku, gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy, zamawiający sporządza protokół konieczności, 
a następnie dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

§ 11

- Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w częściach po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych w ramach poszczególnych zleceń.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie …… dni, licząc od dnia doręczenia zamawiającemu faktury VAT, wystawionej prawidłowo na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru robót objętych danym zleceniem, z zastrzeżeniem zapisu § 4 ust. 21. 
W przypadku błędnie wystawionej faktury termin zapłaty, wskazany w poprzednim zdaniu, biegnie na nowo, licząc od dnia doręczenia zamawiającemu jej korekty.

- Za datę płatności uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto wykonawcy.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu od zamawiającego na inny podmiot bez pisemnej zgody zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, to jest ………………. zł (……………). Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach wskazanych w przepisie art. 148 ust. 1 pkt od 2) do 5) prawa zamówień publicznych, powinno być bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez zamawiającego w terminie jego obowiązywania, powinno zawierać zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu należnej kwoty w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od otrzymania wezwania, powinno obowiązywać przez czas trwania umowy 
i jeszcze co najmniej przez 30 dni po zakończeniu jej obowiązywania, a w przypadku roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady – jeszcze co najmniej przez 15 dni po upływie okresu rękojmi. Ponadto zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno swoim zakresem odpowiadać zakresowi wskazanemu w zapisie ust. 4 oraz uwzględniać zapis ust. 3 zd. 2 i 3.

- W przypadku, gdy okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy miałby zakończyć się przed dokonaniem odbioru robót budowlanych, objętych ostatnim pisemnym zleceniem zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Obowiązek, wskazany w poprzednim zdaniu, ciąży na wykonawcy także w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie zapisu § 17 ust. 2. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w poprzednim zdaniu, powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych, roszczeń w związku z zapłatą przez zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, przy czym udzielenie zabezpieczenia nie niweczy uprawnień zamawiającego do dochodzenia tychże roszczeń bezpośrednio od wykonawcy. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej służy także uprawnieniu zamawiającego, o którym mowa w zapisie ust. 3 zd. 2 i 3.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy w całości i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni 
po upływie okresu rękojmi za wady.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisie art. 148 ust. 1 prawa zamówień publicznych.

- W sytuacji, w której zamawiający nie będzie mógł skutecznie skorzystać z uprawnienia, przewidzianego w zapisie ust. 3 zd. 2 i 3, oraz w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie uprawniony zatrzymać całą kwotę zabezpieczenia, o której mowa w zapisie ust. 1, z  wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 13

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje przez okres 5 lat i biegnie odrębnie dla każdego zakresu robót określonego w pisemnym zleceniu zamawiającego, poczynając od dnia następnego po terminie odbioru robót objętych danym zleceniem.

- W okresie rękojmi zamawiający zobowiązany jest powiadomić pisemnie wykonawcę 
o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni od ich ujawnienia. Wykonawca jest zobowiązany usuwać wady zgłoszone w ramach rękojmi w terminie, określonym w zapisie 
§ 7 pkt 12).

§ 14

- Zamawiający może domagać się zapłaty kary umownej za:

- opóźnienie w wykonaniu zakresu robót określonego w pisemnym zleceniu zamawiającego 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, należnego za ten zakres robót, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do jednego z obowiązujących w danym przypadku terminów, określonych w zapisie § 1 ust. 5,

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych, wad stwierdzonych w trakcie odbioru danego zakresu robót, a także wad zgłoszonych po odbiorze danego zakresu robót w ramach rękojmi za wady, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w zapisie § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 
w stosunku do jednego z obowiązujących w danym przypadku terminów, określonych 
w zapisie § 7 pkt 12),

- odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez zamawiającego oraz za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w zapisie § 10 ust. 1, a w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z powodu niewykonania umowy w całości – 20 % tegoż wynagrodzenia,

- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w zapisie § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, a w przypadku braku zapłaty - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w zapisie § 10 ust. 1; zapis ten ma odpowiednie zastosowanie w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez podwykonawcę z przedłożonej zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w zapisie § 10 ust. 1,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w zapisie § 10 ust. 1; zapis ten ma odpowiednie zastosowanie 
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w zapisie § 4 ust. 11,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w zapisie § 10 ust. 1,

- dopuszczenie do wykonywania na terenie budowy czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób, które nie zostały zatrudnione na podstawie umowy pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy – w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy taki przypadek,

- naruszenie obowiązku w zakresie przedkładania dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy taki przypadek.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 15

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć roboty oraz plac budowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych we wcześniejszych zapisach umowy, w przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz na podstawie przepisu art. 145 ust. 1 prawa zamówień publicznych.

- W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca i zamawiający w terminie 7 dni, licząc 
od daty złożenia oświadczenia, sporządzą protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 
na dzień odstąpienia. Ponadto wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż 
w ciągu 7 dni usunąć z placu budowy ruchomości doń należące.

§ 16

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych przez osoby, co do których, określono 
w SIWZ wymagania ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu:

- odpowiednio oświadczenie własne, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, które powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis, odpowiednio, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu jednego z ostatnio wskazanych podmiotów,

- poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio, przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób, co do których określono wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, i których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w zapisie pkt 1), wraz z dokumentami regulującymi zakres ich obowiązków, jeżeli takie sporządzono,

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie, odpowiednio, przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, co do których określono wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu kodeksu pracy, i których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w zapisie pkt 1), za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio, przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie osób, 
co do których określono wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, i których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w zapisie pkt 1, 
do ubezpieczeń.

- Dokumenty, wskazane w zapisie ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, których dotyczą, chyba że dany pracownik wyrazi na piśmie zgodę na ujawnienie jego danych osobowych zamawiającemu. Wówczas to wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu także pisemne oświadczenie pracownika. W przypadku zanonimizowania dokumentów,  wskazanych w zapisie ust. 1 pkt 2), 3) i 4), jawne powinny być dane dotyczące imienia, nazwiska, daty zawarcia umowy, jej rodzaju, wymiaru etatu.

- Niezłożenie dokumentów, o których mowa w zapisie ust. 1, lub złożenie dokumentów nieprawidłowych spowoduje niedopuszczenie osób co do których, określono w SIWZ wymagania ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do wykonywania czynności na terenie budowy. Opóźnienie w rozpoczęciu robót budowlanych i przerwy w robotach budowlanych spowodowane brakiem złożenia, wskazanych dokumentów lub złożeniem dokumentów nieprawidłowych obciążają wykonawcę.

- Zapisy ust. 1, 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany składu osobowego pracowników wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Zamawiający ma prawo sprawdzać, czy na terenie budowy rodzaje czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, faktycznie wykonują pracownicy, co do których złożono dokumenty, o których mowa w zapisie ust. 1. Zamawiający ma także prawo zawiadomić PIP w przypadku powstania wątpliwości 
co do spełniania tychże wymagań.

§ 17

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w formie pisemnego aneksu w następujących przypadkach:

a) strony mogą przedłużyć termin wykonania zakresu robót, określony w pisemnym zleceniu oraz termin, określony w zapisie § 2 umowy, jeżeli nie jest możliwe wykonanie powierzonego zakresu robót w terminie umówionym z powodu opadów deszczu, trwających nieprzerwanie od 3 dób, 
z powodu opadów śniegu, trwających nieprzerwanie od 2 dób, z powodu śniegołomów, śniegowałów, z powodu wiatrołomów, wiatrowałów, złomów i wywrotów, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, ponadto jeżeli zachodzi konieczność zmian technologicznych 
i związanego z tym przygotowania nowej dokumentacji przy zastosowaniu innych rozwiązań, aniżeli te wskazane w dotychczasowej dokumentacji i których zastosowanie groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczności zmiany wskazanego w umowie kierownika budowy,

c) strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez zamawiającego, 
o czym mowa w zapisie § 1 ust. 10 – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres, w którym wykonywane będą roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zmiany umowy.

4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w zakresie powierzenia wykonania robót dodatkowych, o których mowa w zapisie § 1 ust. 10, jeżeli będą one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy z wprowadzeniem zmian w zawartej umowie w zakresie powierzenia wykonania robót dodatkowych, będzie się wiązać zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, zostanie ona dokonana zgodnie z zapisem ust. 2 pkt c). Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone w aneksie do umowy zgodnie z zapisem § 10 ust. 5.

5. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie na podstawie przepisu 
art. 144 ust. 1 pkt 4) prawa zamówień publicznych.

§ 18

- Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie o każdej zmianie ich danych, 
w szczególności o zmianie adresów siedzib, zamieszkania, adresów elektronicznych, zmianie firm.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

Integralną częścią umowy są:

- SIWZ,

- przedmiar robót,

- oferta, w tym kosztorys ofertowy wykonawcy.

za ZAMAWIAJĄCEGO						za WYKONAWCĘ

………………………………                                                                    ………………………...